建築物施工中營造業專任工程人員督察紀錄表	B14-5
編號：
工程名稱
Combin照號碼	字第 號
起造人		承造人
開工日期	年 月 日	核定竣工日期				年 月 日
填表日期	年 月 日 時				預定進度（﹪）
工程進度概述					實際進度（﹪）
一、督察按圖施工 / （營造業法第三十五條第三款）	督察項目		督察結果				辦理情形		備註
			合格	缺失
	（一）放樣工程
	（二）地質改良工程
	（三）假設工程（含施工架）
	（四）基礎工程
	（五）模板工程
	（六）混凝土工程
	（七）鋼筋（鋼構或鋼骨）工程
	（八）基地環境雜項工程
	（九）主要設備工程
	（十）其他
二、處理下列之一事項概述：（1）施工技術指導及施工安全（2）解決施工技術問題（3）依工地主任之通報，處理工地緊急異常狀況（營造業法第三條第九款、第三十五條第三款及第四款）
三、施工中發現顯有立即危險之虞，應即時為必要之措施之情形（營造業法第三十八條）
四、向營造業負責人報告事項之記載（營造業法第三十七條）
五、其他契約約定專任工程人員應辦事項辦理情形
六、督察簽章：【專任工程人員-□主任技師□主任建築師】

註： 1.本表之督察項目僅供參考，各主管建築機關得依工程性質及實際工程項目增訂之。
2.本表填報時機如下：（1）依營造業法第四十一條第一項規定辦理勘驗或查驗工程時；本表應檢送地方主管建築機關備查。（2）建築物施工日誌填表人要求專任工程人員督察按圖施工、解決施工技術問題。（3）專任工程人員依營造業法第三十五條第三款規定督察按圖施工時。（4）起造人於契約中約定。