一、業務計畫實施績效：
營運計畫	績效目標	績效衡量指標執行成果
古蹟維護	1.依古蹟管理維護計畫，落實古蹟管理維護	(1)辦理國定古蹟臺灣民主紀念園區日常管理維護報表彙整5次。 / (2)運用暑期實習生製作古蹟相關短片1支及圖文宣傳稿28張。
	2.加強建物與設施維護，善盡古蹟保存養護責任	(1)104年10月8日開始進行大忠大孝牌樓角亭迴廊及園區廁所屋頂整修工程， 已於105年1月27日完工。 / (2)本年度白蟻防治作業期間為105年3月23 日至12 月31 日止；防治項目包括主體建築物白蟻預防性防治作業、園區植栽白蟻預防性防治作業及白蟻族群消滅系統回測檢視等3 項重點工作。本年度主堂體有家白蟻及散白蟻入侵，經防治後，未再發現白蟻活動跡象；另園區發現有家白蟻與散白蟻活動之區域，投藥監測後已未再發現，而土白蟻經採用藥劑噴灑與灌注處理後，亦具局部防治成效。 / (3)105年3月29日進行主堂體寶頂琉璃瓦破損情形調查，並於4月8日完成筒瓦、板瓦、走獸、瓦縫破損及脫釉(共75處)之修繕，俾維護遊客安全。 / (4)105年11月21日開始進行大忠、大孝門為軸線以西區域之排水系統疏濬工程，已於12月24日完工，俾能提高園區排水效能。 / (5)完成「105-106年園區地坪修繕預約式委外勞務案」發包，可增加地坪修繕之彈性與效率。 / (6)完成105-107年油漆粉刷預約式開口契約，以維建物整體觀瞻。本年度已完成堂內東、西側及園區教室、志清廳、中正藝廊、美齡藝廊、采玉藝廊，以及瑞元廳等空間之粉刷作業。 / (7)「主堂體外牆大理石帷幕檢修及更新工程」已於104年1月15日開工，預計106年8月31日完工；完成主堂體三層平台防水改善及斜壁欄杆去漆案之細部設計與工程發包(105年12月21日決標)。 / (8)進行「主堂體暨迴廊屋頂琉璃瓦檢修改善」、「園區民主大道及環堂步道地坪更新」、「中正紀念公園魚池更新」等案之規劃設計調查。 / (9)進行「東側空間整建調查暨整合性規劃案」之現況調查。 / (10)「中正紀念公園光華池及雲漢池改善工程委託規劃、設計及監造技術服務」案於105年9月30日完成基地調查作業，11月19日完成民眾參與系列活動共6場次。
景觀管理	1.強化堂內及公園景觀綠美化，創造優質遊憩場所	(1)為維護雅緻的庭園景觀，辦理園藝景觀維護作業計草坪修剪17次、喬木整枝2次、灌木修剪8次、成型樹修剪8次、花木病蟲害防治4次、花木肥培4次及四季草花更新4次。 / (2)持續進行梅花、櫻花等重點景觀樹木修剪、施肥等維護作業達3次，並補植八重櫻等櫻花苗木19株，營造臺北市中心便捷賞花地點。 / (3)更新庭園內老化、生育不佳花木5,000株以上。 / (4)為營造南洋杉良好生育環境，辦理南洋杉步道改善規劃設計，完成200處土壤樣本分析，土壤化學性及物理性檢驗達1,800次，召開專家學者座談會2次及民眾說明會1次。 / (5)為了解園區樹木健康狀態，提供民眾優良遊憩空間，完成全園區1,782株喬木健檢作業。
	2.加強魚池維護管理及更新，增進園區景觀品質及遊客滿意度	(1)配合「中正紀念公園光華池及雲漢池改善工程委託規劃、設計及監造技術服務」案之基地調查作業，分別於6月及8月進行魚池清洗作業，同時整理池中島花木各1次，提供乾淨清爽的遊憩空間;魚池消毒殺菌共12次。 / (2)每日均有專人巡視及垃圾清理各2次。
文創商品開發與行銷	1.開發本處文化內涵創意商品，帶動民眾對中正紀念堂及當代歷史的認識	(1)與委外廠商合作開發CKS文創品牌商品共計15項。 / (2)自行開發CKS商品共5項。
	2.持續推廣及行銷博物館商店，創造文化產業價值，提升中正紀念堂品牌能見度	配合節慶、國際博物館日、全國古蹟日及本處展覽，辦理文創商品行銷推廣販促活動共13場次，行銷推廣本處CKS文創品牌。
文物典藏	1.逐年進行文物修護及開展藏品研究，奠定典藏基礎工程	(1)召開典藏審議會，完成127件捐贈品審議，共118件審議入藏。 / (2)辦理「105年藏品權利盤點法律服務專案」，完成1,395筆入藏品資料之初步盤點及審閱作業，並辦理2場著作權講座。 / (3)完成藏品「一戰成功」修復及5件藏品加固維護。 / (4)推動「105年藏品解說專案計畫」，執行約273件藏品解說。
民國文史研究與推廣	1.推動蔣中正與民國文史資料之蒐集研究出版及研討會	(1)推動「1960年代的臺灣」專書撰稿計畫，完成11篇論文，預定於106年出版專書。 / (2)辦理「1960年代的臺灣」學術研討會1次、4場次、發表11篇論文。 / (3)辦理「『中華民國憲法』七十年」專書撰稿計畫。 / (4)辦理「歷史＠中正」專題講座2場，影片播放2場。 / (5)充實官網資訊，建置700件民國史事件史料。 / (6)建置電子書系統及充實電子資源，並完成《民國十五年以前之蔣介石先生》線裝套書數位化掃描計20冊。 / (7)建置「靠近發現‧中正奇想詩」互動體驗區，以創新科技展示手法加值本處品牌形象。
展覽企劃	1.建置常設展影像史料資料庫，逐步推動常設展更新	(1)年度調整紀念郵票、外賓贈禮、史料影像等展品共33件。 / (2)105年度辦理常設展主題導覽相關培訓計5場，講授時數共計10小時，參與志工計246人次，持續提升服務品質，增進導覽解說多元化。 / (3)針對常設展創新服務規劃，了解目標族群參觀博物館之偏好與需求，完成「105年度常設展科技導覽觀眾調查研究」結案報告書1份。 / (4)完成影像史料數位化資料庫建置，有助日後業務運用。
	2.營造優質藝文展覽平台，提昇國人藝術文化涵養	(1) 105年與時藝多媒體、寬宏藝術、愛貝克思、閣林文創、聯合報及新世博等民間公司合作舉辦「冰雪奇緣 冰紛特展」、「大鐵道展」、「百變花媽－新我們這一家特展」、「最高榮譽小諾貝爾獎－國際安徒生插畫大獎50周年展」、「小熊維尼 友你真好特展」及「浮光掠影－山下工美25年創作展」、「小積木大冒險特展－希兒與聖劍」等七檔國際特展，參觀人次達81萬8,028人。 / (2)賡續推動透明專業之展覽申請審議機制，105年度於3月18日及7月15日辦理二場展覽審查，共接受79件申請案件。 / (3) 105年1月1日至12月31自行規劃舉辦「經典‧珍藏－中正紀念堂書畫藏品展」、「志．藝－中正紀念堂志工聯展」等5檔富有藝術性及多元文化欣賞面向之優質展覽，其中105年10月25日至106年1月5日舉辦之「青春時光‧希望時代─1960年代台灣文化風華特展」，係以1960年代的臺灣文化概況為主軸，落實「連結與再現土地與人民的歷史記憶」之政策。105年共74萬5,425人次參觀。 / (4)配合本處梅花綻放季節及農曆春節節慶，於105年1月8日至2月24日舉辦「揚古出新－中正梅花展」，共5萬175人次參觀，營造本處年度特色活動。 / (5)為提供優質展覽空間，分別於105年8月4日志清廳、9月20、21日采玉藝廊及11月14日瑞元廳進行展場粉刷維護作業。
	3.落實泥土化政策，關懷弱勢族群，促進社會公益	(1)105年度提供「用愛揮灑生命－無臂小畫家林育夙V.S.單親抗癌媽媽劉雅紛重獲新生聯展」等6檔弱勢及多元族群公益展覽申請優惠，共10萬376人次參觀。 / (2)寒暑假特展期間，邀請新北市喜樂關懷協會、台北市失親兒福利基金會、北台北家扶中心、彰化萬興國小、永樂國小、中華民國兒童福利聯盟文教基金會、伊甸社會福利基金會、中華民國自閉症總會、藍迪兒童之家及人安基金會等偏鄉或弱勢團體（含學校、原住民等）免費參觀國際性特展，增加其文化學習體驗機會，共2,289人次參觀。 / (3)寄送本處104年展覽年鑑及自辦主題展導覽手冊，提供新北市立圖書館暨各分館及國家圖書館，透過資源共享平台，提供所屬弱勢或偏遠鄉鎮學校，豐實其學習資源。
	4.運用多元行銷管道，充分發揮展覽效益	(1)105年3月底前完成104年度展覽年鑑光碟編製出版。 / (2)安排策展人或藝術家12人次以上接受電台專訪，運用多元管道進行展覽行銷。 / (3)105年度於本處全球資訊網、中華民國博物館學會網站、國立社教機構及文化機構聯合行銷等媒體平台刊登展覽資訊及圖片，同時發布新聞稿及電子報共85則，以提供遊客資訊流通之查詢。 / (4)辦理常設展及園區生態等定時與預約導覽服務，共1,065場次，投入導覽人員1,340人次，總計提供相關導覽服務達1萬2,213人次。
	5.運用社會及學校人力資源，有效推展相關處務	(1)志工培訓課程105年度辦理61場，培訓人次2,758人，藉專業知能之提升，增進整體服務品質。 / (2)105年度投入志工共1萬6,264服務人次，及提供學生公共服務700人次，志工及公服生全年總服務時數達6萬6,404小時。
推廣教育	1.營造終身學習環境，提升生活美學文化素養	(1)辦理東方書畫、西方繪畫、美麗人生、健康養生、喜閱書房、嗜說新語、古藝薪傳等生活美學課程，計招收341班，共1萬1,143人次。 / (2)辦理兒童生活美學課程、冬、夏令營等研習活動，共1,552人次參與。 / (3)辦理藝文專題演講或結合民間資源辦理公益講座，約35場次，約9,884人次參與。
	2.運用紀念堂園區生態資源，建構創意多元及環境教育教學場所	(1)活用本處生態資源、學習步道、定向運動場所、雨水貯集與再利用系統等資源，提供學校實施校外教學等，全年計約3,672人次參與。 / (2)辦理城市小農夫2梯次，約40人次參加。 / (3)辦理自閉症族群園藝療育課程，每場次22人次，計辦理40場次。 / (4)辦理特殊族群園療環境教育單元體驗課程計12場次，約205人次。
	3.提供多國語言導覽，深化文化觀光體驗	(1)以多種語言提供國內外賓客導覽解說，全年約提供228團次，3,822人次服務。 / (2)提供藝文展覽活動簡介、生活美學研習課程及創藝學園報名簡章等紙本摺頁約6萬5,000份。
	4.辦理藝術及節慶活動，深耕文化沃土	(1)辦理假日藝術表演活動，全年約48場次， 5,422人次參與。 / (2)辦理新春、中正梅花節、兒童節、博物館日及古蹟日等節慶活動，約5,451人次參與。 / (3)結合展覽、文史、建築或園區生態等主題，辦理親子手作課程約26場次，701人次參與。 / (4)辦理中正音樂饗宴系列音樂會5場次、生活美學師生成果展等文化活動，約3萬3,929人次參與。 / (5)協辦2016臺北藝穗節、2016臺北藝術節及原粹臺北城泰雅傳統習俗（原住民舞蹈），共16場次，約1,526人次參與。
	5.辦理堂史資料維護更新，保存紀念堂籌建歷史記憶	(1)辦理堂史展示資料更新、紀念品及受贈物品收納管理。 / (2)參觀人數約 45萬9,885人次。
機電與資訊維護	1.汰換老舊機電設備，提升運轉效能並落實節能政策	(1)104年10月20日開始進行上廳油壓大門設備汰舊更新工程，已於105年1月16日完工，確保設備運作之安全性。 / (2) 104年12月8日開始進行園區監視器設備更新工程，已於105年4月8日完工；園區監視器已全部更新為數位式訊號，且監視範圍更加完善。 / (3)104年11月24日開始進行寶頂燈具汰換工程，已於105年6月25日完工；更新施作後已大幅改善寶頂夜間照明安全及效率。 / (4) 104年12月31日開始進行高壓變電站設備更新，已於105年11月10日完工，以維護用電安全。 / (5)完成南側電梯更新工程之細部設計與工程發包(105年12月16日決標)。 / (6)本年度亦進行其他老舊設備之汰換，包括中正演藝廳之投影機、無線麥克風與天線、右高音喇叭功率擴大機、園區升旗台揚聲器、文物展視室內偵煙器、消防廣播喇叭及園區老舊自來水幹管等，俾提升遊客參觀之整體品質。
	2.確保空調消防等機電設備正常運轉，提供優質參覽環境	(1) 105年6月20日完成年度中央空調設備大保養，並分別於105年5月31日、11月7~10日完成高低壓電氣設備定期檢驗與保養暨高壓變電站設備汰舊更新工程。 / (2)依「機電、電訊、給排水、消防設備、視聽設施、監控系統及空調等系統設備委外操作保養維修」契約，定期進行機電設備之檢修與維護，包含堂內各機房、展場及行政區之照明、空調、消防等設備每日巡檢。每月電梯、飲水機、高壓配電設備保養維護，各12次；每季電話交換機、油壓大門設備維護，各4次。並完成年度維護玻璃自動門1次及發電機1次；另配合提供各場展覽及藝文活動之電力、空調、照明、消防等設施之使用。 / (3)完成年度消防安全設備檢修與申報1次，並每日檢視消防受信總機，每月巡檢堂內滅火設備。
	3.建構資訊安全環境，強化行政效率與提供便民服務	(1)完成「105年電腦機房防火牆及防火牆紀錄器」專案，購置安全服務閘道、防火牆日誌記錄收集器及入侵偵測防禦系統等硬體設備。 / (2)汰換個人電腦8部。 / (3)本處「數位影音平台」導入文化部「影音管理平台系統」。 / (4)本處全面導入「iTaiwan」無線網路服務。 / (5)使用文化部雲端儲存系統取代網路芳鄰。
庶務管理	1.強化堂內外安全維護，增進防災應變能力	辦理防護團（消防）及災害 / 防救訓練2次。
	2.加強堂內外保全警衛管理與督導	(1)每天督導保全日夜間勤務。 / (2)強化不定期堂內外安全巡視及貴賓維安50次。
	3.執行環境清潔管理，落實責任區及督導制度	(1)每日清洗各公廁維持清潔，臺北市環保局於105年3月、6月、8月、12月檢查本處9座公廁均評鑑為95分以上特優級。 / (2)每日分區清掃園區及清潔堂內各展廳、教室等，幹部每日上、下午各巡檢1次，主管走動式管理，遇有缺失立即反映改善，提供遊客舒適之清潔環境。
	4.加強綠色採購，落實節能環保目標	綠色採購比例達100%。
	5.編印104年報，完整呈現年度業務成果	於105年完成年報編印30冊（含光碟），除供各組室業務參考外，並將電子檔放置官網上，提供民眾下載參閱，俾利推廣本處業務。
人力資源管理	培育優秀專業人力，培養團隊精神，塑造創新、進取組織文化，提供優質公共服務	(1)辦理專業訓練講座9場次， 619人次參加，並積極薦送同仁參加處外研習班、講座活動共計52人次，以提升同仁專業知能與服務品質；於105年11月份辦理觀摩學習活動2場次，藉由標竿學習增進同仁的創新力、擴展視野，提供優質服務。 / (2)本處全體人員105年經多元學習管道，取得終身學習時數總計6,795小時，有效形塑本處為學習型組織，人員養成積極進取、提升知能之風氣。 / (3)成立讀書會，購置國家文官學院推薦之年度專書供同仁閱讀與討論，105年共閱讀3本書，開會6場次，心得成果發表2場次。

二、收支餘絀情形：
(一)收入決算數與收入預算數比較情形：
本年收入決算數2億9,258萬5,319元，較預算數3億2,323萬4,000元，減少3,064萬8,681元及9.48％，分述如下：
1.業務收入：本年度決算數2億2,453萬89元，較預算數2億7,659萬8,000元，減少5,206萬7,911元及18.82％，主要原因分析如下：
     (1)教學收入：本年度決算數2,665萬3,440元，較預算數2,701萬元，減少35萬6,560元及1.32％。
(2)其他業務收入：本年度決算數1億9,787萬6,649元，較預算數2億4,958萬8,000元，減少5,171萬1,351元及20.72％，主要係國家文化設施升級計畫依實際執行進度撥款所致。
2.業務外收入：本年度決算數6,805萬5,230元，較預算數4,663萬6,000元，增加2,141萬9,230元及45.93％，主要原因分析如下：
(1)財務收入：本年度決算數93萬6,648元，較預算數80萬元，增加13萬6,648元及17.08％，主要係定期存款等利息收入等較預計多所致。
(2)其他業務外收入：本年度決算數6,711萬8,582元，較預算數4,583萬6,000元，增加2,128萬2,582元及46.43％，主要係係場地出租之資產使用及權利金收入較預計多所致。
(二)支出決算數與支出預算數比較情形：
        本年度業務成本與費用支出決算數2億4,615萬234元，較預算數3億2,166萬7,000元，減少7,551萬6,766元及23.48％，分述如下：
1.勞務成本：本年度決算數7,962萬1,591元，較預算數1億5,438萬1,000元，減少7,475萬9,409元及48.43％，主要係國家文化設施升級計畫相關一般房屋修護費及工程及管理諮詢服務費尚未執行，實際數較預計數減少所致。
2.教學成本：本年度決算數1,396萬8,464元，較預算數1,438萬5,000元，減少41萬6,536元及2.9％。
3.管理及總務費用：本年度決算數1億5,256萬179元，較預算數1億5,290萬1,000元，減少34萬821元及0.22％。
(三)決算與預算餘絀比較情形：
本年度決算賸餘數計4,643萬5,085元，較預算賸餘數156萬7,000元，增加賸餘4,486萬8,085元及2,863.31％，分述如下：
1.業務短絀：本年度決算短絀數2,162萬145元，較預算短絀數4,506萬9,000元，減少短絀2,344萬8,855元及52.03％，主要係國家文化設施升級計畫依實際執行進度撥款所致。
2.業務外賸餘：本年度決算數6,805萬5,230元，較預算數4,663萬6,000元，增加2,141萬9,230元及45.93％，主要係場地出租之資產使用及權利金收入等較預計多所致。
三、餘絀撥補實況
賸餘之部：本期賸餘決算數4,643萬5,085元，連同前期未分配賸餘1億2,087萬9,253元，共計1億6,731萬4,338元，較預算數9,690萬9,000元，增加賸餘7,040萬5,338元及72.65％。
四、現金流量結果：
(一)業務活動之現金流入：本年度決算數3,074萬6,921元，較預算數1,156萬7,000元，增加1,917萬9,921元及165.82％，分述如下：
1.本期賸餘為4,643萬5,085元。
2.調整非現金項目1,568萬8,164元，包括：
(1)折舊567萬1,662元。
(2)攤銷2萬2,864元。
(3)其他909萬9,464元。
(4)流動資產淨增904萬8,640元。
(5)流動負債淨減323萬4,586元。
(二)投資活動之現金流出：本年度增加固定資產及遞耗資產決算數2,353萬7,864元，較預算數1,425萬元，增加928萬7,864元及65.18％，分述如下：
1.機械及設備1,279萬6,943元。
2.交通及運輸設備33萬145元。
3.什項設備301萬2,338元。
4.購建中固定資產739萬8,438元。
(三)融資活動之現金流入：本年度決算數1,664萬2,189元，較預算數161萬元，增加1,503萬2,189元及933.68％，分述如下：
1.增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項1,251萬2,543元，主要係增加其他負債。
2.增加基金、公積及填補短絀1,441萬元，主要係增加基金。
3.減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項1,028萬354元，主要係減少其他負債。
(四)本年度現金及約當現金之淨增決算數2,385萬1,246元。
(五)期初現金及約當現金決算數1億7,719萬3,857元。
(六)期末現金及約當現金決算數2億104萬5,103元。
(七)不影響現金流量之投資與融資活動，分述如下：
1.受贈固定資產與受贈公積同額增加2,469萬5,290元。
2.固定資產與暫收及待結轉帳項同額增加794萬9,300元。
3.提列退撫基金使退休離職準備金及應付退休及離職金同額增加17萬1,178元。
4.以前年度購建中固定資產科目，於本次更正調整轉入固定資產科目增加216萬3,625元。
5.代管資產與應付代管資產同額減少44億8,738萬8,549元。
6.應付代管資產轉列受贈公積數減少689萬5,845元。
五、資產負債情況
(一)資產總額計96億674萬9,009元，其中包括：
1.流動資產2億1,754萬2,981元，占資產總額2.26％。
2.投資、長期應收款、貸墊款及準備金1,801萬2,604元，占資產總額0.19％。
3.固定資產3億245萬81元，占資產總額3.15％。
4.無形資產218萬755元，占資產總額0.02％。
5.其他資產90億6,656萬2,588元，占資產總額94.38％。
(二)負債總額計91億2,245萬965元，占負債及淨值總額94.96％，其中包括：
1.流動負債1,849萬7,050元，占0.19％。
2.其他負債91億395萬3,915元，占94.77％。
(三)淨值總額計4億8,429萬8,044元，占負債及淨值總額5.04％，其中包括：
1.基金2億8,646萬8,081元，占2.98％。
2.公積3,051萬5,625元，占0.32％。
3.累積賸餘1億6,731萬4,338元，占1.74％。
六、其他：
 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度內之支出事項(或有負債) 3,190萬1,173元，分述如下：：
 (一)「中正紀念堂西側空間整建工程」施工廠商優鑫室內裝修股份有限公司，因承攬報酬給付爭議於99年6月向臺灣臺北地方法院提起訴訟，訟訴標的金額為5,030萬2,079元，經臺北地方法院委託新北市建築師公會進行鑑定，鑑定結果中正紀念堂管理處應給付施工廠商4,337萬8,946元，臺北地方法院已於102年11月一審判決本處應給付施工廠商3,078萬848元，另加計自99年6月24日起至清償日止，按年息百分之五計算之利息；高等法院已於105年1月27日二審判決本處應給付施工廠商4萬9,500元及其利息，並由中正紀念堂管理處負擔一、二審全部訴訟費用之千分之一。本案因施工廠商不服二審判決，爰於105年2月22日提上訴聲明狀，並分別於3月14日及4月14日提出上訴理由狀；本處針對其上訴理由(一)狀與(二)狀，撰擬答辯(一)狀與(二)狀，由委任律師分別於105年4月26日及6月24日提送法院。上訴人後再於105年8月24日提出上訴理由(三)狀、8月26日提出上訴理由(四)狀、8月29日提(五)、(六)狀，本處委任律師擬妥答辯(三)、(四)狀後於11月1日提送法院。最高法院於105年11月14日判決，確認本處已勝訴之部分為1,845萬8,429元，另發回高等法院重新調查之部分為2,279萬8,227元。故本案需回到高等法院進行更一審；臺灣高等法院於105年12月6日發民事庭通知書，通知開庭時間為106年1月18日下午2時40分。本案委任律師並已於106年1月9日擬妥上訴理由狀，後續擬將上訴理由狀送交法院並於開庭時據以說明，預估因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(或有負債)為2,279萬8,227元；至本年底利息約741萬元合計3,020萬8,227元。
 (二)「中正紀念堂西側空間整建工程」委託設計監造技術廠商藍之光建築師事務所，因履約保證金退還及服務費爭議於103年2月向臺灣臺北地方法院提起訴訟，訟訴標的金額為169萬2,946元(已扣除本處於103年12月退還藍之光建築師事務所履約保證金50萬元)，惟服務費爭議部分需依據施工廠商承攬報酬給付訴訟案最終判決結果計算，而該訴訟案尚未判決定讞，故臺灣臺北地方法院於103年3月開庭後裁定暫停本訴訟案。